Technologické postupy a závazné termíny

při údržbě sadovnických prvků

TRÁVNÍK  PARKOVÝ

1. Jarní vyhrabání - 1x - ukončení do 15.4.

2. Pokosení trávníku - 7x ,

- počátek kosení určí vždy objednatel, přičemž zhotovitel je povinen dokončit kosení trávníků nejpozději do 14 dnů od stanoveného termínu zahájení prací.

- objednatel má právo upravit četnost kosení ploch dle skutečné potřeby

- výška seče minimálně 7 cm

- uplatnění mozaikové seče ve předem vybraných lokalitách

3. Shrabání listí - 4x - ukončení 15.12.

4. Sběr odpadků - 10x - (1x za měsíc vyčistit 100% plochy)

TRÁVNÍK LUČNÍ

1. Pokosení trávníku - četnost 2x , termíny: do 15. 6., 31. 7.

2. Shrabání listí - 1x - do 30.11.

3. Sběr odpadků - 5x

RUDERÁLNÍ PLOCHY

1. Pokosení trávníku - četnost 3x , termíny: dle objednávky

ZÁHONOVÁ VÝSADBA DŘEVIN DO 5 LET

1. Hnojení umělým hnojivem - 1x - do 15.4.

2. Odplevelení s nakypřením - 1x - do 1.6.

3. Vypletí - 2x - do 15.7.,15.8.

4. Shrabání listí - 1x - do 30.11.

5. Sběr odpadků – 10 x  (1x za měsíc - 100% plochy)

6. Zálivka – 3x – dle srážek

7. Průběžné doplnění mulčovací kůry k výsadbám

ZÁHONOVÁ VÝSADBA DŘEVIN NAD 5 LET

1. Průklest keřů - 25% plochy - termín do 15.3.

2. Zmlazení keřů - 20% plochy - termín do 15.3.

3. Shrabání listí - 1x - do 30.11.

4. Sběr odpadků - 10x (1x za měsíc - 100% plochy)

ZÁHONY LETNIČEK

1. Založení záhonu - do 20.5.

2. Výsadba letniček - do 1.6.

3. Odplevelení záhonu s nakypřením - 2x - termíny: 15.6., 15.8.

4. Pletí záhonu - 2x – do 15.7., 15.9.

5. Hnojení umělými hnojivy - do 15.6.

6. Odstranění odkvetlých částí (spojeno s úklidem odpadků) - 2x - do 1.8., 20.9.

7. Zalití rostlin - 20x - dle srážek

8. Zrušení výsadby – termín po 1.10.

POZN: DVOULETKY

- příprava záhonu a výsadba - do 15.25.

- likvidace porostu do 1.6.

ZÁHONY -  RŮŽE

1. Odstranění nakopčení - 1x - do 15.4.

2. Řez růží - do 15.4.

3. Odplevelení záhonu s nakypřením - 4x – termíny do: 1.6., 1.7., 1.8., 1.9.

4. Zalití rostlin - 4x - dle srážek

5. Hnojení um. hnojivy - 1x - do 15.5.

6. Odstranění odkvetlých částí (a odpadků) - 1x - do 1.8.

7. Nakopčení - 1x - do 1.11.

ZÁHONY -  TRVALKY

1. Odplevelení záhonu s nakypřením - 2x – termíny do: 1.6., 1.9.

2. Jarní ořez – do 15.4.

4. Zalití rostlin – do 20m2 (20l/1m2)- 3x

5. Hnojení um. hnojivy - 1x - do 15.5.

6. Odstranění odkvetlých částí (a odpadků) - 1x - do 1.8.

ŽIVÉ  PLOTY

1. Hnojení um. hnojivy - 1x - do 15.5.

2. Odplevelení s nakypřením - 1x - do 15.7.

3. Řez - 3x - termíny: do 1.4., 1.7., 1.9.

4. Sběr odpadků - 10x (1x za měsíc - 100% plochy)

NOVÉ VÝSADBY SOLITÉRNÍCH DŘEVIN

1. Zalití dřevin – 1x týdně při jedné dávce 20 l na strom

2. Kontrola a obnova ukotvení stromů (kůly a úvazy)

3. Doplnění závlahových míst mulčovací kůrou případně minerálním mulčem

4. Použití zavlažovacích vaků (dodá zadavatel)

MOBILNÍ ZELEŇ (truhlíky, závěsné květináče, stabilní květináče)

1. Jarní odplevelení – do 15.4.

2. Zalití dřevin – zalití rostlin do 20m2 (20l/1m2)- 25x

3. Doplnění stabilních truhlíků výsadbou, mulčovací kůrou případně minerálním mulčem

SBĚR ODPADKŮ

Sběr odpadků především v keřových výsadbách provádět v průběhu celého roku

ÚDRŽBA A POUŽITÉ MATERIÁLY:

Hnojiva

Za prakticky ideální hnojivo pro výsadby i údržbu zeleně lze považovat dobře vyzrálý kompost, nejlépe z komunitní kompostárny, pokud ji obec provozuje. V případě, že tento kompost není k dispozici, je možné používat jiné vyzrálé komposty. Při použití hnojiv je nutné zvážit druh výsadeb, úživnost půdy, rizika vyplavení atd.

Mulče

Nepřípustné je použití rašeliny (těží se často v přírodně cenných lokalitách, nedodává živiny při rozkladu).

U rostlin, které potřebují kyselou půdu (azalky, rododendrony, jehličnany) bude použita štěpka z jehličnatých dřevin.

Jako mulč bude použita dřevní štěpka, ideálně z prořezávek nebo kácení na místě použití.

Jako mulč může posloužit suché listí posekané při sbírání sekačkou (neodlétá za větru) nebo ne zcela čerstvá tráva sečená na vysoko (nepoužívat jemnou čerstvou trávu, ta kvasí a hnije).

Prostředky ochrany rostlin

Pro ošetření řezných ran na malých stromech budou použity fungicidní prostředky na přírodní bázi (štěpařský vosk, směs včelího vosku a pryskyřice). Nepřípustné je použití latexu, nátěrů vytvářejících souvislou vrstvu na řezné ráně, prostředky agresivní nebo obsahující organická ředidla a rozpouštědla. Po ořezu vzrostlých stromů nebudou řezné rány nátěrem ošetřeny vůbec (maskují se tím špatně provedené řezy, viz kapitola o údržbě dřevin).

Ošetření dřevin proti chorobám a škůdcům je možné prostředky schválenými pro použití v ekologickém zemědělství (viz Registr přípravků na ochranu rostlin, filtr „schváleno pro použití v ekologickém zemědělství“ na portále www.eagri.cz), případně prostředky biologické ochrany rostlin. Ošetření bude provedeno ve správných agrotechnických termínech, s maximální efektivitou a minimálním množstvím prostředků.

Aplikace bude provedena cíleně a směrově tak, aby bylo zabráněno úletu mimo ošetřované dřeviny.

Před aplikací chemizace budou záhony den předem označeny cedulkou s upozorněním o provedení tohoto úkonu. Třetí den po aplikaci budou tyto cedulky odstraněny.